ANALISI E PREVENTIVO

PROGETTO GPS TRACKER

Riassunto Generale del Sistema

Documento Dicembre 2025

IL PROGETTO PREVEDE:

sistema di monitoraggio sanitario per anziani tramite orologio GPS C405_KYS che:

- Riceve dati GPS, pressione, battito, SpO2, temperatura via TCP

- Archivia tutto su database PostgreSQL

- Server su VPS (91.99.141.225:8001)

- FOTA per decriptare e trasferire i dati dell’orologio; dati arriveranno in chiaro (non più criptati AQSH+); fondamentale per GDPR d.lgs 30 giugno 2003 n. 196 “Codice Privacy” modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018 n. 101.

Processo Tecnologico

Backend:

- Node.js (server TCP nativo)

- PostgreSQL (database locale sulla VPS)

- PM2 (process manager)

VPS Produzione:

- IP: 91.99.141.225

- Porta: 8001 (TCP per orologio)

- Sistema: Linux

- Database: PostgreSQL locale

Frontend:

- il frontend sarà sviluppato con:

- Next.js

- Leaflet

- Recharts

- Funzionalità avanzate possibili per la mappatura dell'utente:

- Geofencing: Disegna cerchi/poligoni sulla mappa (es. "zona sicura casa")

- Heatmap: Mappa di calore delle zone più frequentate

- Tracciamento percorsi: Linea che mostra il percorso fatto

- Marker cluster: Raggruppa marker vicini quando zoomi out

- Custom markers: Icone personalizzate (es. foto persona)

i dati sanitari, oltre che archiviati e mostrati in modalità tabellare con relativi alert, vengono visualizzati con grafici (battito, pressione, SpO2)

Dispositivo GPS testato:

- Modello: C405_KYS_S5_V1.3_2025

- IMEI: 863737078055392

- Registration Code: l50e5et0eq

- Firmware: C405_KYS_S5_V1.3_2025.10.11

- SIM: Attiva con connessione dati

ARCHITETTURA DEL SISTEMA

OROLOGIO GPS C405_KYS

- GPS tracking

- Pressione sanguigna

- Frequenza cardiaca

- Saturazione ossigeno (SpO2)

- Temperatura corporea

- Pedometro

N.B. :

- Gli orologi vanno configurati singolarmente e registrati nel database con interfaccia grafica raggiungibile dal portale con login e password.

- E’ necessario richiedere lo sblocco di ogni singolo orologio da parte dell’azienda per reindirizzarlo al nostro server.

- Alternativa: acquistare la quantità necessaria di orologi per il progetto e richiedere all’azienda la pre-configurazione di ognuno di essi.

STIME TEMPO E COSTI SVILUPPO FRONTEND

PANORAMICA GENERALE

Questa sezione fornisce stime realistiche per lo sviluppo completo dell'applicazione web funzionante e raggiungibile all'indirizzo della VPS (o con nome di dominio abbinabile es.: “monitoraggio.anziani.it”).

OPZIONE 1: MVP (produzione minima funzionante) - 70-90 ore

Dashboard funzionante con funzionalità essenziali:

Preparazione Hardware (orologio)

- attivare la SIM e verifica funzionamento su smartphone

- Setup orologio

- configurazione orologio

- Verificare che prenda segnale

- Annotare numero IMEI (etichetta sull’orologio)

- Test con SeTracker2 (temporaneo)

- Test applicazione (Android/iOS)

- Registrare account SeTracker2

- Recuperare codice di registrazione dall’orologio

- Verificare che l'orologio appaia online nell'applicazione

- Testare localizzazione GPS

- Testare pulsante SOS (chiamata di emergenza)

- Testare comunicazione vocale bidirezionale

- Testare monitoraggio parametri salute (se supportato)

Frontend Base (40h)

- Setup Next.js + configurazione: 4h

- Autenticazione base (login/logout): 6h

- Layout e componenti UI: 8h

- Dashboard principale: 8h

- Pagina lista dispositivi: 6h

- Pagina dettaglio dispositivo: 8h

Funzionalità Base (25h)

- Mappa Leaflet con posizione attuale: 8h

- Grafici salute base (battito, pressione): 8h

- Lista allarmi semplice: 4h

- API routes: 5h

Deploy Produzione (15h)

- Build e ottimizzazione: 3h

- Upload su VPS: 2h

- Nginx + SSL: 4h

- Testing e bug fix: 6h

TOTALE MVP: 70-90 ore

Risultato: Dashboard funzionante, mappa, grafici essenziali, deploy completo

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

OPZIONE 2: VERSIONE COMPLETA - 150-180 ore

Tutte le funzionalità descritte nel TODO_Sviluppo_GPS_Watch.md:

Frontend Completo (50-60h)

- Setup + autenticazione avanzata: 10h

- Layout responsive + componenti: 12h

- Dashboard con statistiche: 12h

- Pagine dispositivi complete: 12h

- Sistema notifiche: 8h

- Responsive design mobile/tablet: 6h

Mappa Avanzata (25-30h)

- Leaflet con marker personalizzati: 8h

- Real-time updates (polling/websocket): 8h

- Storico percorsi con timeline slider: 10h

- Geofencing visualizzazione + editor: 9h

Grafici Salute Completi (20-25h)

- Setup Recharts + design: 4h

- Grafico frequenza cardiaca (24h/7gg/30gg): 5h

- Grafico pressione sanguigna: 5h

- Grafico SpO2: 4h

- Grafico temperatura: 4h

- Indicatori anomalie: 3h

Sistema Allarmi (12-15h)

- Lista allarmi con filtri: 5h

- Notifiche browser (Web Push): 5h

- Gestione stato (prendi in carico): 3h

- Audio alerts: 2h

Configurazione Dispositivi (10-12h)

- Form configurazione completa: 4h

- Gestione numeri SOS: 2h

- Geofence editor su mappa: 4h

- Comandi rapidi: 2h

Export e Report (8-10h)

- Export CSV: 3h

- Export PDF: 4h

- Report automatici: 3h

Deploy e Infrastruttura (12-15h)

- Build produzione ottimizzato: 3h

- Upload e configurazione VPS: 3h

- Nginx reverse proxy: 3h

- SSL/HTTPS (Certbot): 2h

- PM2 configurazione: 2h

- Testing completo: 4h

Testing e Bug Fix (15-20h)

- Testing funzionale completo: 8h

- Cross-browser testing: 4h

- Bug fixing: 5h

- Ottimizzazioni performance: 3h

Documentazione (5-8h)

- Guida utente finale: 3h

- Documentazione tecnica: 2h

- Video tutorial: 3h

TOTALE COMPLETO: 150-180 ore

Risultato: Applicazione production-ready, tutte le funzionalità, ottimizzata

OPZIONE 3: VERSIONE ENTERPRISE - 200-250 ore

Funzionalità avanzate per scalare a 300+ utenti:

- Multi-committenze (più organizzazioni): +20h

- App mobile companion (React Native): +40h

- Sistema reportistica avanzato: +15h

- Analytics e dashboard admin: +15h

- Sistema permessi granulare: +10h

- Backup automatici interfaccia: +5h

- Monitoraggio uptime integrato: +5h

TOTALE ENTERPRISE: 200-250 ore

| Competenze | Tariffa Oraria | Costo MVP | Costo Completo | Assistenza 1 anno |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sviluppo Full-Stack | 80-120/h | € 4.800 - € 9.600 | € 12.000 - 21.600 | € 2.000/mese |

|  |  |  | Tecnico informatico |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |